



G08-CCB会议纪要

项目名称 SEchat

组 长 李洋洋

小组成员 文萧寒、陶俊豪、吴涛、林振扬

日期 2023.6.3

**会议记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | | SEchat项目需求变更评估会议 | 主持人 | 李洋洋 | |
| 会议时间 | | 19：00 | 记录人 | 文萧寒 | |
| 会议地点 | | 微信群 | | |
| 参会人员 | • CCB主席：杨鑫同学  • 项目组长：李洋洋  • 项目组员：文萧寒、陶俊豪、吴涛、林振扬  • 需求变更请求接受者：林振扬 | | | |
| 会议目标 | 评估SEchat项目中提出的需求变更请求，并决策是否接受该需求变更。 | | | |
| 会议内容记录 | | | | |
| 1. 需求变更请求提出和说明   杨枨老师作为教师用户代表提出了新的需求，要求在SEchat系统中新增导航模块。该导航模块应该展示整个系统的所有功能模块，并以树状结构的方式呈现，使用户能够快速导航到特定的功能模块或页面。   1. 需求变更评估和影响分析   杨鑫同学作为CCB主席和需求变更评估者，对该需求变更进行了评估和影响分析。经过分析，他认为该变更仅需要在个人中心添加一个页面，并通过该页面展示系统的所有功能模块。点击功能模块或页面名称后，用户可以直接跳转到对应的页面上。此变更只影响一个页面，对项目的整体影响较小。   1. 讨论和决策   在对需求变更进行评估和影响分析后，与会人员进行了讨论。讨论内容主要涵盖了以下方面：  • 需求变更的合理性和重要性  • 对项目进度和资源的影响程度  • 是否需要进行进一步的需求澄清和细化  经过充分讨论后，与会人员一致认为该需求变更具有一定的合理性和重要性。同时，考虑到其对项目进度和资源的较小影响，决定予以通过。   1. 结论和下一步行动   根据讨论结果，CCB决定通过该需求变更。项目组将按照要求，在个人中心添加一个导航模块页面，并确保该页面能够展示系统的所有功能模块。在用户点击功能模块或页面名称时，系统应能够跳转到对应的页面上。  下一步行动包括：  • 项目组成员负责在个人中心中新增导航模块页面的开发和实现。  • 需求变更请求接受者林振扬负责与项目组紧密合作，确保变更的正确实施。  • CCB主席杨鑫同学将监督和评估需求变更的实施过程，并协助解决可能出现的问题。  会议纪要由会议记录员整理，经与会人员确认后，将被分发给相关人员，以便各方了解变更请求的评估和决策结果。 | | | | |
| 会议决定 | | | | |
| 鉴于该变更对工作量、项目主体影响较小，该需求变更具有一定的合理性和重要性，CCB决定予以通过。 | | | | |
| 签名 | | | | |
| CCB主席：  2023年6月3日 | | | | |