



G08-会议纪要

项目名称 软件工程教学资源平台

组 长 李洋洋

小组成员 文萧寒、陶俊豪、吴涛、林振扬

日期 2023.4.4

**会议记录**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | | UML六个图翻转ppt评审 | | 主持人 | 李洋洋 | |
| 会议时间 | | 12:00 | | 记录人 | 陶俊豪 | |
| 会议地点 | | 理4-211 | | | |
| 参会人员 | 李洋洋、文萧寒、陶俊豪、吴涛、林振扬 | | | | |
| 会议内容记录 | | | | | |
| 上周回顾 | | | 1. 完成了UML六个图的翻转ppt   组员分工：   |  |  | | --- | --- | | PPT章节 | 负责人 | | 用例图 | 李洋洋 | | 类图，协作图 | 吴涛 | | vision&scope，部署图 | 文萧寒 | | 顺序图 | 陶俊豪 | | 状态图 | 林振扬 |  1. 修改了UML工具PPT准备周末的组长评审 2. 继续推进项目进度，进行需求获取相关工作。 3. 更新需求工程计划，形成v1.0.2版本。 4. 更新可行性分析，形成v1.0.2版本。 5. 更新项目章程，形成v1.0.2版本。 | | |
| 问题总结 | | | 1. 还未和老师约定时间，软件需求不明确。 2. 发现需求工程计划存在问题，需要在本周之内进行修改。 3. 发现人力资源分配不合理，需要本周内在project中修改。 4. 发现甘特图存在问题，需要在本周内在project中修改。 5. 课堂上进行了UML六个图翻转ppt的评审，反映出很多问题，同样存在于我们的ppt中。   主要问题：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | PPT章节 | 负责人 | 问题 | | 用例图 | 李洋洋 | 内容比较混乱 | | 类图，协作图 | 吴涛 | 没有使用小组的UML工具进行绘图 | | vision&scope，部署图 | 文萧寒 | 文字过于拥挤，不方便阅读 | | 顺序图 | 陶俊豪 | 没有说明和协作图之间的关系 | | 状态图 | 林振扬 | 文字过于拥挤，不方便阅读 | | | |
| 本周任务 | | | 1. 将UML六个图的翻转ppt中存在的问题进行修改。   具体分工：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | PPT章节 | 负责人 | 问题 | | 用例图 | 李洋洋 | 内容比较混乱 | | 类图，协作图 | 吴涛 | 没有使用小组的UML工具进行绘图 | | vision&scope，部署图 | 文萧寒 | 文字过于拥挤，不方便阅读 | | 顺序图 | 陶俊豪 | 没有说明和协作图之间的关系 | | 状态图 | 林振扬 | 文字过于拥挤，不方便阅读 |  1. 为UML界面原型的翻转ppt进行了分工。   具体分工：   |  |  | | --- | --- | | PPT章节 | 负责人 | | 原型的概念及作用 | 李洋洋 | | 界面原型的设计规范 | 吴涛 | | 界面原型的设计流程 | 文萧寒 | | 常用的界面原型体系 | 陶俊豪 | | 常用的界面原型工具 | 林振扬 |  1. 准备周末的组长评审。 2. 继续推进项目进度，进行需求获取相关工作。 3. 更新了需求工程计划。 4. 准备邀请函 5. 修改愿景和范围 | | |