



**G08-会议纪要**

项目名称 软件工程教学资源平台

组 长 李洋洋

小组成员 文萧寒、陶俊豪、吴涛、林振扬

日期 2023.4.11

**会议记录**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | | UML概述翻转ppt | | 主持人 | 李洋洋 | |
| 会议时间 | | 12:00 | | 记录人 | 文萧寒 | |
| 会议地点 | | 理4-211 | | | |
| 参会人员 | 李洋洋、文萧寒、陶俊豪、吴涛、林振扬 | | | | |
| 会议内容记录 | | | | | |
| 上周回顾 | | | 1. 重新选择新的PPT模版，整合内容，在周日完成了UML界面原型的翻转ppt。 2. 在周日下午进行了UML第一部分六个图翻转PPT的评审，组长李洋洋担当主讲人。 3. 更新需求工程计划，形成v1.0.3版本，对所有范围、相关方、成本、风险、采购管理计划进行重写，更新甘特图、里程碑、日期安排、WBS，正在进行剩余子计划的重构，待完成 4. 更新愿景与期望文档，形成v0.0.3版本，修改愿景描述，添加用例图、特性树 5. 起草邀请函 6. 周末任务回顾：   子计划重写   |  |  | | --- | --- | | 负责人 | 子计划 | | 李洋洋 | 质量、资源 | | 吴涛 | 沟通、风险 | | 林振扬 | 采购、相关方 | | 陶俊豪 | 范围、成本 |   UML概述翻转PPT资料搜集   |  |  |  | | --- | --- | --- | | PPT章节 | 负责人 | PPT章节 | | 原型的概念及作用 | 李洋洋 | 原型的概念及作用 | | 界面原型的设计规范 | 吴涛 | 界面原型的设计规范 | | 界面原型的设计流程 | 文萧寒 | 界面原型的设计流程 | | 常用的界面原型体系 | 陶俊豪 | 常用的界面原型体系 | | 常用的界面原型工具 | 林振扬 | 常用的界面原型工具 | | | |
| 问题总结 | | | 1. 起草了邀请函，但并未发送，没有约定和老师见面的时间。 2. 发现需求工程计划中甘特图、时间分配表、里程碑任务表存在不够细化、日期安排不当的问题，本周需要继续修订 3. 课堂上展示了反转PPT，但是组长表现不好，对内容不够熟悉，反映了组员之间磨合不够，对互相负责的内容不够熟悉，引以为戒，在日后改进。 4. 子计划修订有严重的问题，本周继续修订，问题如下：  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 负责人 | 子计划 | 问题 | | 李洋洋 | 质量、资源 | 内容过于简陋，没有结合实际情况填写内容，敷衍了事 | | 吴涛 | 沟通、风险 | 模版没有完全按照PMBOK要求重置，内容不够详细 | | 林振扬 | 采购、相关方 | 内容没有结合实际情况，填入了“ABC公司”这样的模糊的指代对象 | | 陶俊豪 | 范围、成本 | 模版错误 | | | |
| 本周任务 | | | 1. 准备继续修订子计划，按上周分工不变。   分工：   |  |  | | --- | --- | | 负责人 | 子计划 | | 李洋洋 | 质量、资源 | | 吴涛 | 沟通、风险 | | 林振扬 | 采购、相关方 | | 陶俊豪 | 范围、成本 |  1. 继续按照项目计划推进需求分析相关工作。 2. 更新需求工程计划，形成v1.0.4版本，继续修订子计划 3. 更新愿景与期望，形成v0.0.4版本，修改愿景、特性树 4. 寻找SRS模版，负责人：文萧寒 5. 助教尚未布置本周任务，组员在空闲时间自由阅读推荐书籍 6. 根据课堂上进行评审的小组反映出来的问题，对我们组的ppt进行的修改，形成更新版本 | | |