



G08-会议纪要

项目名称 软件工程教学资源平台

组 长 李洋洋

小组成员 文萧寒、陶俊豪、吴涛、林振扬

日期 2023.5.5

**会议记录**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | | SRS编写 | | 主持人 | 李洋洋 | |
| 会议时间 | | 19：00 | | 记录人 | 林振扬 | |
| 会议地点 | | 微信群 | | | |
| 参会人员 | 李洋洋、文萧寒、陶俊豪、吴涛、林振扬 | | | | |
| 会议内容记录 | | | | | |
| 上周回顾 | | | 1. 编写SRS的内容，以及继续完善数据字典，用例文档，界面原型等工作   具体分工如下：   |  |  | | --- | --- | | 负责人 | 工作 | | 李洋洋 | SRS用户文档，产品开发项目设计人员 | | 吴涛 | 测试用例，SRS假设和依赖，SRS开发、测试、和运行环境 | | 林振扬 | 用户手册，SRS设计和实现上的约束 | | 陶俊豪 | 数据字典，整合上周完成的用例表格和顺序图，完成用例文档 | | 文萧寒 | 用例原型，SRS评审PPT |  1. 继续按照项目计划推进需求分析相关工作。 | | |
| 问题总结 | | | 1. SRS评审PPT内容存在空缺。 2. 界面原型的跳转功能还未完成。 | | |
| 本周任务 | | | 1. 继续完成SRS的内容   具体分工如下：   |  |  | | --- | --- | | 负责人 | 工作 | | 李洋洋 | 产品功能概述：用户管理功能模块、首页导航搜索及帮助反馈功能模块、课程信息功能模块 | | 吴涛 | 产品功能概述：公共信息功能模块、资源管理功能模块、助教管理功能模块、作业功能模块 | | 林振扬 | 产品功能概述：实验功能模块、测试及成绩评定功能模块、论坛功能模块、通知功能模块 | | 陶俊豪 | 数据字典；整合其他组员完成的内容，编写SRS, | | 文萧寒 | 用例原型；SRS评审PPT；用户手册 |  1. 准备下周的SRS评审 2. 继续按照项目计划推进需求分析相关工作 | | |