



G08-会议纪要

项目名称 软件工程教学资源平台

组 长 李洋洋

小组成员 文萧寒、陶俊豪、吴涛、林振扬

日期 2023.5.9

**会议记录**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | | SRS编写 | | 主持人 | 李洋洋 | |
| 会议时间 | | 12：00 | | 记录人 | 陶俊豪 | |
| 会议地点 | | 理四-211 | | | |
| 参会人员 | 李洋洋、文萧寒、陶俊豪、吴涛、林振扬 | | | | |
| 会议内容记录 | | | | | |
| 上周回顾 | | | 1. 继续完成用例的表格、对话框图、数据字典、界面原型   具体分工如下：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 负责人 | 工作 | 完成度 | | 李洋洋 | SRS用户文档，产品开发项目设计人员 | 0.7 | | 吴涛 | 测试用例，SRS假设和依赖，SRS开发、测试、和运行环境 | 0.7 | | 林振扬 | 用户手册，SRS设计和实现上的约束 | 0.8 | | 陶俊豪 | 数据字典，整合上周完成的用例表格和顺序图，完成用例文档 | 0.7 | | 文萧寒 | 用例原型，SRS评审PPT | 0.9 |  1. 更新需求工程计划，形成v1.0.5版本，继续修订子计划 2. 更新愿景与期望，形成v0.0.5版本，修改愿景、特性树 3. 继续按照项目计划推进需求分析相关工作。 | | |
| 问题总结 | | | 1. 界面原型有部分界面还未完成，页面跳转有些还未实现。 2. 文档格式规范需要修改。 3. 时序图、对话框图需要完善。 | | |
| 本周任务 | | | 1. 本周任务分工如下：  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 负责人 | 工作 | 完成度 | | 李洋洋 | 更新自己负责的用例、时序图、对话框图 | 0.7 | | 吴涛 | 更新自己负责的用例、时序图、对话框图 | 0.7 | | 林振扬 | 更新自己负责的用例、时序图、对话框图 | 0.7 | | 陶俊豪 | 更新自己负责的用例、时序图、对话框图 | 0.7 | | 文萧寒 | 用例原型, SRS评审PPT | 0.8 |  1. 继续按照项目计划推进需求分析相关工作。 | | |