



G08-会议纪要

项目名称 软件工程教学资源平台

组 长 李洋洋

小组成员 文萧寒、陶俊豪、吴涛、林振扬

日期 2023.5.30

**会议记录**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | | 个人作业与需求变更 | | 主持人 | 李洋洋 | |
| 会议时间 | | 11：30 | | 记录人 | 李洋洋 | |
| 会议地点 | | 理4-221 | | | |
| 参会人员 | 李洋洋、文萧寒、陶俊豪、吴涛、林振扬 | | | | |
| 会议内容记录 | | | | | |
| 上周回顾 | | | 1. 根据课堂评审老师的反馈，进行SRS修改，分工如下  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 负责人 | 工作 | 完成度 | | 李洋洋 | 修改用例、组织检查个人作业 | 0.8 | | 吴涛 | 修改用例、会议纪要 | 0.8 | | 林振扬 | 修改用例 | 0.9 | | 陶俊豪 | 修改用例、甘特图 | 0.9 | | 文萧寒 | 更新文档、修改原型、调整图片尺寸 | 0.9 |  1. 更新评审ppt里没有及时更新的文件内容 2. 更新用例文档里格式不对的地方 3. 了解RUP方法，进行小组会议 4. 通读PMBOK，进行小组会议 5. 了解TSP方面的书，进行小组讨论如何提高团队技能 6. 继续按照项目计划推进需求分析相关工作   更新各项需求文档，形成新版本 | | |
| 问题总结 | | | 1. 评审PPT没有及时更新最新文件 2. 文档格式待调整 3. 个人作业完成情况不统一，有组员较落后 4. CCB成员未确定 5. 需求管理工具，之前用的飞书，不符合要求 | | |
| 本周任务 | | | * 1. 继续完成各项小组作业   2. 从19届学姐处咨询需求管理工具相关   3. 进行需求变更相关工作，初步分工如下：  |  |  | | --- | --- | | 负责人 | 工作 | | 李洋洋 | CCB文档模版 | | 林振扬 | 文档内容协助 | | 陶俊豪 | 用例描述、测试用例 | | 文萧寒 | 改原型、需求管理软件、PPT | | 吴涛 | CCB规程模版 | | | |