



**G08需求变更申请**

项目名称 软件工程教学资源平台

组 长 李洋洋

小组成员 文萧寒、陶俊豪、吴涛、林振扬

日期 2023.6.4

目录

[目录 2](#_Toc136938297)

[版本信息 3](#_Toc136938298)

[第1章 变更请求 4](#_Toc136938299)

[1.1 变更请求REQ-001： 4](#_Toc136938300)

[1.2 评估请求 4](#_Toc136938301)

[1.3 变更请求数据项 5](#_Toc136938302)

[1.4 影响分析报告 5](#_Toc136938303)

[1.5 做出决定 6](#_Toc136938304)

[1.6 执行变更 6](#_Toc136938305)

[1.7 通知变更受影响各方 6](#_Toc136938306)

版本信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态 | 文件标识 | G08-13 |
| 【√】草稿 | 当前版本 | V0.0.1 |
| 【】正式发布 | 作者 | 李洋洋、文萧寒、陶俊豪、吴涛、林振扬 |
| 【】正在修改 | 完成日期 | 2023.6.4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 作者 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| V0.0.1 | 吴涛 | 李洋洋、文萧寒、陶俊豪、吴涛、林振扬 | 2023.6.6-2023.6.13 | 初稿 |

# 变更请求

## 变更请求REQ-001：

表 1-1变更请求REQ-001

|  |  |
| --- | --- |
| 编号 | REQ-001 |
| 数据项 | 描述 |
| ID | REQ-001 |
| 变更类型 | 添加“导航模块” |
| 提交日期 | 2023.6.3 |
| 更新日期 | 2023.6.4 |
| 描述 | 在“个人中心”添加“导航模块”，展示系统所有功能，并点击后可以跳转到对应页面 |
| 实现的优先级 | 中 |
| 修改者 | 项目全体成员 |
| 提议者 | 杨枨 |
| 优先级 | 中 |
| 实现版本 |  |
| 项目 | SEchat |
| 响应文本 | 无 |
| 状态 | 开发中 |
| 标题 | 导航模块 |
| 验证者 |  |

## 评估请求

|  |  |
| --- | --- |
| 数据项 | 描述 |
| 影响分析 | 影响个人中心原型页面 |
| 风险分析 | 无 |
| 危害分析 | 无 |
| 利益分析 | 无 |
| 其他分析 | 可以方便用户快速定位到想去的页面 |
| 推介评定 |  |

## 变更请求数据项

表 1-2 变更数据请求项

|  |  |
| --- | --- |
| **角色** | **职责** |
| 变更的来源 | 教师用户代表：杨枨 |
| ID | REQ-001 |
| 变更类型 | 需求新增 |
| 提交日期 | 2023-6-3 |
| 更新日期 | 2023-6-3 |
| 描述 | 在“个人中心”添加“导航模块”，展示系统所有功能，并点击后可以跳转到对应页面 |
| 实现的优先级 | 高 |
| 修改者 | 杨鑫 |
| 提议者 | 林振扬 |
| 提议者设置的优先级 | 提高 |

## 影响分析报告

表 1-3 影响分析报告REQ-001

|  |  |
| --- | --- |
| 影响分析报告 | |
| 变更请求ID | REQ-001 |
| 标题 | 导航模块 |
| 描述 | 在“个人中心”添加“导航模块”，展示系统所有功能，并点击后可以跳转到对应页面 |
| 日期 | 2023.6.2 |
| 人员 | 全体成员 |
| 优先级评估 | 中 |
| 相对收益（1-9） | 7 |
| 相对损失（1-9） | 2 |
| 相对风险（1-9） | 2 |
| 相对费用（1-9） | 1 |
| 最终相对优先级 | 高 |
| 预计总工作量 | 3工时 |
| 预计损失工作量 | 0工时 |
| 预计对进度影响 | 延缓总体进度 |
| 质量影响 | 提高产品质量 |
| 额外成本影响 | 无 |

表 1-4 变更影响综合分析

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 被影响的文档及版本 | 被影响条目数量 | 被影响的条目比例 |
| 1 | G08软件需求规格说明书(1.0.1) | [4](http://10.211.55.3/showChangeRecordReport.action?changeRecordUids=8a53b783887a1c98018881da7d070002&formatDocUid=bd0adae74d4349f381f5275ef57d1b61&levelNum=5&project_id=1) | 3.36% |

## 做出决定

审核通过

CCB主席：



2023年6月3日

## 执行变更

本次变更影响《G08需求规格说明书》、《G08用户手册》、《G08测试用例》文档，需要对上述文档进行修改。同时需要对项目原型相应页面进行修改。

## 通知变更受影响各方

在例会中通知项目组成员。